Запрос на изменение

Проект: разработка информационной системы «Предзаказ» для кафе

Автор: Сидоров Иван Петрович

Статус: на рассмотрении

Дата: 2016-12-10

1. Информация

|  |  |
| --- | --- |
| **Модуль** | Профиль пользователя |
| **Название** | Заказ такси |
| **Подробное описание** | Заключается взаимовыгодное соглашение кафе и службы такси, при котором клиенты кафе могут вызвать такси непосредственно в кафе, при этом получив скидку.  Вызов такси происходит через терминал, доступ к которому осуществляется работниками кафе (чтобы посетители не злоупотребляли функцией). |
| **Важность** | Низкая |
| **Срок исполнения** | 30 суток |
| **Срочность** | Низкая |
| **Утвержденные документы, на которые влияет настоящий Запрос** | техническое задание, спецификация требований, план выполнения работ, план тестирования |
| **Новые документы, подлежащие созданию в связи с настоящим Запросом** | - |
| **Влияние запроса на сроки проекта** | Удовлетворение запроса приведет к увеличению продолжительность проекта на 24 человеко-часов |
| **Влияние запроса на бюджет проекта** | Удовлетворение запроса приведет к увеличению суммы бюджета на 240 000 рублей. |
| **Прочие факторы, определяющие целесообразность выполнения Запроса** | Потребуется заключение соглашения с третьей стороной – служба такси. |
| **Оценка целесообразности выполнения запроса** | удовлетворение запроса технически и экономически целесообразно |

2. Оценка трудозатрат на реализацию решения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциональность** | **Аналитики** | **Разработчики** | **Дизайнеры** | **Тестировщики** | **Итого** |
| Подготовка документации | 2 |  |  |  | 2 |
| Согласование документации | 2 |  |  |  | 2 |
| Создание макета и верстка интерфейса |  | 1 | 3 |  | 4 |
| Реализация функционала |  | 8 |  |  | 8 |
| Тестирование |  |  |  | 4 | 4 |
| Внедрение |  | 4 |  |  | 4 |
| **Итого** | 4 | 13 | 3 | 4 | 24 |

3. Оценка стоимости реализации решения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Функциональность и дополнительные затраты** | **Часы** | **Сумма (рублей)** |
| Подготовка документации | 2 | 20 000 |
| Согласование документации | 2 | 20 000 |
| Создание макета и верстка интерфейса | 4 | 40 000 |
| Реализация интерфейса | 8 | 80 000 |
| Тестирование | 4 | 40 000 |
| Внедрение | 4 | 40 000 |
| **Итого** | 24 | 240 000 |